## REPUBLIKA HRVATSKA

ZAGREBAČKA ŽUPANIJA

OPĆINA PISAROVINA

OPĆINSKO VIJEĆE

Na temelju čl. 72. stavka 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu (NN br. 68/18, 110/18, 32/20 i 145/24) te članka 17. Statuta Općine Pisarovina (Službene novine br. 3/18, 3/20, 1/21 i 2/25) Općinsko vijeće Općine Pisarovina na svojoj 6. sjednici, održanoj dana  22. prosinca 2025. godine donijelo je

II. IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA ODRŽAVANJA KOMUNALNE

INFRASTRUKTURE ZA 2025. GODINU

Članak 1.

Ovim II. izmjenama i dopunama Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2025. godinu mijenja se Program održavanja komunalne infrastrukture za 2025. godinu („Službene novine Općine Pisarovina“ br. 9/24 i 12/25: dalje u tekstu: Program).

Članak 2.

U Programu iz članka 1. ovih II. izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2025. godine članak 1. mijenja se i izmijenjen glasi:

„Program održavanja komunalne infrastrukture za 2025. godinu obuhvaća slijedeće komunalne djelatnosti kojima se osigurava održavanje komunalne infrastrukture:

- održavanje nerazvrstanih cesta

- održavanje javnih površina na kojima nije dopušten promet motornim vozilima

- održavanje građevina javne odvodnje oborinskih voda

- održavanje javnih zelenih površina

- održavanje građevina, uređaja i predmeta javne namjene

- održavanje groblja i krematorija unutar groblja

- održavanje čistoće javnih površina

- održavanje javne rasvjete

Sredstva za redovito financiranje ovog Programa osiguravaju se u Proračunu Općine Pisarovina za 2025. godinu u iznosu 410.000,00 eura 486.500,00 eura.

Programom se utvrđuje opis i opseg poslova održavanja s procjenom pojedinih troškova po djelatnostima:

|  | VRSTA KOMUNALNE DJELATNOSTI | PLANIRANA VRIJEDNOST (u EUR) | PLANIRANI IZVORI FINANCIRANJA |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | NERAZVRSTANE CESTE | 195.287,50 173.050,00 EUR | Komunalni doprinos: 20.000,00 EUR Komunalna naknada: 50.000,00 EUR Sredstva ostvarena od prodaje i zakupa poljoprivrednog zemljišta i zakupa za ribnjake u vlasništvu Republike Hrvatske: 10.000,00 EUR Šumski doprinos: 10.000,00 EUR Šumski doprinos: 16.000,00 EUR Proračun Općine Pisarovina: 62.287,50 EUR Proračun Općine Pisarovina: 77.050,00 EUR Koncesijska naknada: 63.000,00 EUR |
| Nerazvrstane ceste I. i II. kategorije |  | 111.525,00 107.087,50 | Komunalni doprinos: 20.000,00 EUR Komunalna naknada: 50.000,00 EUR Sredstva ostvarena od prodaje i zakupa poljoprivrednog zemljišta i zakupa za ribnjake u vlasništvu Republike Hrvatske: 10.000,00 EUR Proračun Općine Pisarovina: 51.525,00 EUR Proračun Općine Pisarovina: 27.087,50 EUR |
| Nerazvrstane ceste III. kategorije |  | 83.762,50 65.962,50 | Šumski doprinos: 10.000,00 EUR Šumski doprinos: 16.000,00 EUR Proračun Općine Pisarovina: 10.762,50 EUR Proračun Općine Pisarovina: 49.962,50 EUR Koncesijska naknada: 63.000,00 EUR |

Pod održavanjem nerazvrstanih cesta podrazumijeva se skup mjera i radnji koje se obavljaju tijekom cijele godine na nerazvrstanim cestama, uključujući i svu opremu, uređaje i  instalacije, sa svrhom održavanja prohodnosti i tehničke ispravnosti cesta i prometne sigurnosti na njima (redovito održavanje), kao i mjestimičnog poboljšanja elemenata ceste, osiguravanja sigurnosti i trajnosti ceste i cestovnih objekata i povećanja sigurnosti prometa (izvanredno održavanje), a u skladu s propisima kojima je uređeno održavanje cesta.

U skladu s navedenim dajemo detaljan prikaz planiranih mjera i radnji na održavanju nerazvrstanih cesta u toku 2025. godine:

| MJESNI ODBOR | navoz kamena |  |  | izrada AB propusta ø |  |  |  | Malči- ranje | Rad | Orezivanje | Hitni rad., zimska sl. asfalt., znakovi € | PLAN bez PDV-a | PLAN s PDV-om |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0-30 | 0-60 | stijena | 400 | 500 | 600 | 800 |  | stroja | granja |  |  |  |
|  | m³ | m³ | m³ | m′ | m′ | m′ | m′ | m′ | h | m′ |  |  |  |
| PISAROVINA | 140 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 37.960 | 19 |  |  | 8.206,30 € | 10.257,88 € |
| DONJA KUPČINA | 70 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 57.960 | 9 |  |  | 6.538,80 € | 8.173,50 € |
| BRATINA | 113 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 108.440 | 27 |  |  | 9.698,20 € | 12.122,75 € |
| BREGANA PISAROVINSKA | 123 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 38.940 | 87 |  |  | 10.393,20 € | 12.991,50 € |
| LUČELNICA | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.000 | 18 |  |  | 3.745,00 € | 4.681,25 € |
| LIJEVO SREDIČKO | 164 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.824 | 139 |  |  | 14.799,72 € | 18.499,65 € |
| GRADEC POKUPSKI | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.880 | 0 |  |  | 436,40 € | 545,50 € |
| SELSKO BRDO | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.940 | 1 |  |  | 1.698,20 € | 2.122,75 € |
| DVORANCI | 213 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 59.360 | 48 |  |  | 12.205,80 € | 15.257,25 € |
| VELIKA JAMNIČKA | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.150 | 8 |  |  | 2.759,50 € | 3.449,38 € |
| UKUPNO PLANIRANO NERAZVRSTANE CESTE I. I II. KATEGORIJE | 937 | 45 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 430.454 | 356 |  | 18.738,88 € | 89.220,00 € | 111.525,00 € |
| MJESNI ODBOR | navoz kamena |  |  | izrada AB propusta ø |  |  |  | Malči- ranje | Rad | Orezivanje | Hitne interv. € | PLAN bez PDV-a | PLAN s PDV-om |
|  | 0-30 | 0-60 | stijena | 400 | 500 | 600 | 800 |  | stroja | granja |  |  |  |
|  | m³ | m³ | m³ | m′ | m′ | m′ | m′ | m′ | h | m′ |  |  |  |
| PISAROVINA | 82 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 9.200 | 8 |  |  | 4.790,50 € | 5.988,13 € |
| DONJA KUPČINA | 250 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 50.700 | 119 |  |  | 18.121,00 € | 22.651,25 € |
| BRATINA | 276 | 30 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 20.000 | 2 |  |  | 12.550,00 € | 15.687,50 € |
| BREGANA PISAROVINSKA | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.800 | 1 |  |  | 3.604,00 € | 4.505,00 € |
| LUČELNICA | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.100 | 1 |  |  | 3.268,00 € | 4.085,00 € |
| LIJEVO SREDIČKO | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.500 | 3 |  |  | 1.295,00 € | 1.618,75 € |
| GRADEC POKUPSKI | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.400 | 0 |  |  | 2.382,00 € | 2.977,50 € |
| SELSKO BRDO | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.000 | 0 |  |  | 1.870,00 € | 2.337,50 € |
| DVORANCI | 107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.100 | 216 |  |  | 14.968,00 € | 18.710,00 € |
| VELIKA JAMNIČKA | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.400 | 25 |  |  | 3.422,00 € | 4.277,50 € |
| UKUPNO PLANIRANO NERAZVRSTANE CESTE III. KATEGORIJE | 1.038 | 90 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 125.200 | 375 |  | 739,50 € | 67.010,00 € | 83.762,50 € |
| SVEUKUPNO PLANIRANO NERAZVRSTANE CESTE I.II. I III. KATEGORIJE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 156.230,00 € | 195.287,50 € |

|  | VRSTA KOMUNALNE DJELATNOSTI | Planirana vrijednost EUR | Planirani izvori financiranja |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. | ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA NA KOJIMA NIJE DOPUŠTEN PROMET MOTORNIM VOZILIMA | 70.000,00 50.000,00 | Komunalna naknada: 50.000,00 EUR Koncesijska naknada: 20.000,00 EUR |
| Održavanje javnih površina na kojima nije dopušten promet motornim vozilima |  | 70.000,00 50.000,00 | Komunalna naknada: 50.000,00 EUR Koncesijska naknada: 20.000,00 EUR |

Pod održavanjem javnih površina na kojima nije dopušten promet motornih vozila podrazumijeva se održavanje i popravci tih površina kojima se osigurava njihova funkcionalna ispravnost.

U skladu s navedenim planirane su mjere i radnje na održavanju javnih površina na kojima nije dopušten promet motornim vozilima u toku 2025. godine u ukupnom iznosu od 50.000,00 EUR 70.000,00 EUR.

|  | VRSTA KOMUNALNE DJELATNOSTI | Planirana vrijednost EUR | Planirani izvori financiranja |
| --- | --- | --- | --- |
| 3. | ODRŽAVANJE GRAĐEVINA JAVNE ODVODNJE OBORINSKIH VODA | 64.712,50 56.950,00 | Koncesijska naknada: 64.712,50 EUR Proračun Općine Pisarovina: 56.950,00 EUR |
| Održavanje građevina javne odvodnje oborinskih voda |  | 64.712,50 56.950,00 | Koncesijska naknada: 64.712,50 EUR Proračun Općine Pisarovina: 56.950,00 EUR |

Pod održavanjem građevina javne odvodnje oborinskih voda podrazumijeva se upravljanje i održavanje građevina koje služe prihvatu, odvodnji i ispuštanju oborinskih voda iz građevina i površina javne namjene u građevinskom području, uključujući i građevine koje služe prihvatu, odvodnji i ispuštanju oborinskih i drugih otpadnih voda, osim građevina u vlasništvu javnih isporučitelja vodnih usluga koje, prema posebnim propisima o vodama, služe zajedničkom prihvatu, odvodnji i ispuštanju oborinskih i drugih otpadnih voda.

U skladu s navedenim dajemo detaljan prikaz planiranih mjera i radnji na održavanju građevina javne odvodnje oborinskih voda u toku 2025. godine:

| Nerazvrstane ceste I. i II. kategorije |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| MJESNI ODBOR | čišćenje | iskop | Financije € | Financije € |
|  | građevina javne odvodnje oborinskih voda | građevina javne odvodnje oborinskih voda | PLAN bez PDV-a | PLAN s PDV-om |
|  | m′ | m′ |  |  |
| PISAROVINA | 1.160 | 110 | 5.350,00 € | 6.687,50 € |
| DONJA KUPČINA | 2.040 | 0 | 8.160,00 € | 10.200,00 € |
| BRATINA | 1.850 | 0 | 7.400,00 € | 9.250,00 € |
| BREGANA PISAROVINSKA | 750 | 0 | 3.000,00 € | 3.750,00 € |
| LUČELNICA | 1.500 | 0 | 6.000,00 € | 7.500,00 € |
| LIJEVO SREDIČKO | 250 | 0 | 1.000,00 € | 1.250,00 € |
| GRADEC POKUPSKI | 250 | 0 | 1.000,00 € | 1.250,00 € |
| SELSKO BRDO | 600 | 0 | 2.400,00 € | 3.000,00 € |
| DVORANCI | 330 | 110 | 1.870,00 € | 2.337,50 € |
| VELIKA JAMNIČKA | 650 | 0 | 2.600,00 € | 3.250,00 € |
| UKUPNO NERAZVRSTANE CESTE I. I II. KATEGORIJE | 9.380 | 220 | 38.780,00 € | 48.475,00 € |
| Nerazvrstane ceste III. kategorije |  |  |  |  |
| MJESNI ODBOR | čišćenje | iskop | Financije € | Financije € |
|  | građevina javne odvodnje oborinskih voda | građevina javne odvodnje oborinskih voda | PLAN bez PDV-a | PLAN s PDV-om |
|  | m′ | m′ |  |  |
| PISAROVINA | 300 | 100 | 1.700,00 € | 2.125,00 € |
| DONJA KUPČINA | 520 | 0 | 2.080,00 € | 2.600,00 € |
| BRATINA | 340 | 100 | 1.860,00 € | 2.325,00 € |
| BREGANA PISAROVINSKA | 0 | 0 | 0,00 € | 0,00 € |
| LUČELNICA | 100 | 0 | 400,00 € | 500,00 € |
| LIJEVO SREDIČKO | 110 | 0 | 440,00 € | 550,00 € |
| GRADEC POKUPSKI | 510 | 0 | 2.040,00 € | 2.550,00 € |
| SELSKO BRDO | 280 | 0 | 1.120,00 € | 1.400,00 € |
| DVORANCI | 330 | 70 | 1.670,00 € | 2.087,50 € |
| VELIKA JAMNIČKA | 420 | 0 | 1.680,00 € | 2.100,00 € |
| UKUPNO IZVRŠENO NERAZVRSTANE CESTE III. KATEGORIJE | 2.910 | 270 | 12.990,00 € | 16.237,50 € |
| SVEUKUPNO IZVRŠENO ČIŠĆENJE I ISKOP GRAĐEVINA JAVNE ODVODNJE OBORINSKIH VODA | 12.290 | 490 | 51.770 € | 64.712,50 € |

|  | VRSTA KOMUNALNE DJELATNOSTI | Planirana vrijednost EUR | Planirani izvori financiranja |
| --- | --- | --- | --- |
| 4. | ODRŽAVANJE JAVNIH ZELENIH POVRŠINA | 30.000,00 15.000,00 | Koncesijska naknada: 15.000,00 EUR Proračun Općine Pisarovina: 15.000,00 EUR |
| Održavanje javnih zelenih površina |  | 30.000,00 15.000,00 | Koncesijska naknada: 15.000,00 EUR Proračun Općine Pisarovina: 15.000,00 EUR |

Pod održavanjem javnih zelenih površina podrazumijeva se košnja, obrezivanje i sakupljanje biološkog otpada s javnih zelenih površina, obnova, održavanje i njega drveća, ukrasnog grmlja i drugog bilja, popločenih i nasipanih površina u parkovima, opreme na dječjim igralištima, fitosanitarna zaštita bilja i biljnog materijala za potrebe održavanja i drugi poslovi potrebni za održavanje tih površina.

U skladu s navedenim planirane su mjere i radnje na održavanju javnih zelenih površina u toku 2025. godine u ukupnom iznosu od 15.000,00 EUR 30.000,00 EUR.

5.  	ODRŽAVANJE GRAĐEVINA, UREĐAJA I PREDMETA JAVNE NAMJENE

Pod održavanjem građevina, uređaja i predmeta javne namjene podrazumijeva se održavanje, popravci i čišćenje tih građevina, uređaja i predmeta.

Općinski objekti nisu komunalna infrastruktura temeljem članaka 59. i 60. Zakona o komunalnom gospodarstvu pa nemam planiranih rashoda s te osnove.

|  | VRSTA KOMUNALNE DJELATNOSTI | Planirana vrijednost EUR | Planirani izvori financiranja |
| --- | --- | --- | --- |
| 6. | ODRŽAVANJE GROBLJA | 10.000,00 30.000,00 | Komunalna naknada: 10.000,00 EUR Proračun Općine Pisarovina: 20.000,00 EUR |
| Održavanje groblja na području općine |  | 10.000,00 30.000,00 | Komunalna naknada: 10.000,00 EUR Proračun Općine Pisarovina: 20.000,00 EUR |

Pod održavanjem groblja i krematorija unutar groblja podrazumijeva se održavanje prostora i zgrada za obavljanje ispraćaja i ukopa pokojnika te uređivanje putova, zelenih i drugih površina unutar groblja.

U skladu s navedenim planirane su mjere i radnje na održavanju groblja u toku 2025. godine u ukupnom iznosu od 30.000,00 EUR 10.000,00 EUR.

|  | VRSTA KOMUNALNE DJELATNOSTI | Planirana vrijednost EUR | Planirani izvori financiranja |
| --- | --- | --- | --- |
| 7. | ODRŽAVANJE ČISTOĆE JAVNIH POVRŠINA | 20.000,00 15.000,00 | Koncesijska naknada za odvoz otpada: 3.400,00 EUR Vlastiti prihodi: 5.000,00 EUR Vlastiti prihodi: 2.000,00 EUR Koncesijska naknada dimnjačar: 600,00 EUR Spomenička renta: 200,00 EUR Proračun Općine Pisarovina: 10.800,00 EUR Proračun Općine Pisarovina: 8.800,00 EUR |
| Održavanje prostora sajmišta |  | 2.500,00 2.000,00 | Vlastiti prihodi: 2.500,00 EUR Vlastiti prihodi: 2.000,00 EUR |
| Održavanje čistoće javnih površina |  | 17.500,00 13.000,00 | Vlastiti prihodi: 2.500,00 EUR Koncesijska naknada za odvoz otpada: 3.400,00 EUR Koncesijska naknada dimnjačar: 600,00 EUR Spomenička renta: 200,00 EUR Proračun Općine Pisarovina: 10.800,00 EUR Proračun Općine Pisarovina: 8.800,00 EUR |

Pod održavanjem čistoće javnih površina podrazumijeva se čišćenje površina javne namjene osim javnih cesta, koje obuhvaća ručno i strojno čišćenje i pranje javnih površina od otpada, snijega i leda, kao i postavljanje i čišćenje košarica za otpatke i uklanjanje otpada koje je nepoznata osoba odbacila na javnu površinu ili zemljište u vlasništvu jedinice lokalne samouprave.

U skladu s navedenim planirane su mjere i radnje na održavanju čistoće javnih površina u toku 2025. godine u ukupnom iznosu od 15.000,00 EUR 20.000,00 EUR.

|  | VRSTA KOMUNALNE DJELATNOSTI | Planirana vrijednost EUR | Planirani izvori financiranja |
| --- | --- | --- | --- |
| 8. | ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE | 96.500,00 70.000,00 | Komunalni doprinos: 20.000,00 EUR Komunalna naknada 50.000,00 EUR Proračun Općine Pisarovina: 26.500,00 EUR Proračun Općine Pisarovina: 20.000,00 EUR |
| Električna energija za javnu rasvjetu |  | 40.000,00 30.000,00 | Komunalni doprinos: 10.000,00 EUR Komunalna naknada 30.000,00 EUR |
| Održavanje javne rasvjete |  | 56.500,00 40.000,00 | Komunalni doprinos: 10.000,00 EUR Komunalna naknada 20.000,00 EUR Proračun Općine Pisarovina: 26.500,00 EUR Proračun Općine Pisarovina: 20.000,00 EUR |

Pod održavanjem javne rasvjete podrazumijeva se upravljanje i održavanje instalacija javne rasvjete, uključujući podmirivanje troškova električne energije za rasvjetljavanje površina javne namjene.

U skladu s navedenim planirano je održavanja javne rasvjete u toku 2025. u ukupnom iznosu od 70.000,00 EUR 96.500,00 EUR.

Članak 3.

Ove izmjene i dopune Programa stupaju na snagu osmog dana od dana objave u „Službenim novinama Općine Pisarovina“.

KLASA:

URBROJ:

Pisarovina,

OPĆINSKO VIJEĆE

Predsjednica

Senka Pucak