Na temelju članka 71. Zakona o komunalnom gospodarstvu ( "Narodne novine", broj 68/18, 110/18 i 32/20) i članka 17. Statuta Općine Pisarovina „Službene novine Općine      Pisarovina“ br. 3/18,  3/20 i 1/21) Općinsko vijeće Općine Pisarovina na svojoj __. sjednici,  održanoj dana __.  travnja 2026. godine usvojilo je

IZVJEŠĆE

o izvršenju Programa građenja komunalne infrastrukture

za 2025. godinu

Članak 1.

Program gradnje komunalne infrastrukture u 2025. godini ( „Službene novine Općine Pisarovina“ br. 9/24, 12/25 i 17/25) izvršen je kako slijedi:

| VRSTA KOMUNALNE INFARSTRUKTURE | PROCJENA VRIJEDNOSTI | IZVOR FINANCIRANJA PLAN | OSTVARENA VRIJEDNOST | IZVOR FINANCIRANJA REALIZACIJA |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| NERAZVRSTANE CESTE | 280.000,00 € | Kapitalne pomoći iz državnog proračuna: 30.000,00 € Kapitalne pomoći iz županijskog proračuna: 130.000,00 € Proračun Općine Pisarovina: 41.500,00 € Prihodi od prodaje dugotrajne imovine: 30.800,00 € Koncesije: 47.700,00 € | 234.618,01 € | Kapitalne pomoći iz državnog proračuna: 30.000,00 € Kapitalne pomoći iz županijskog proračuna: 130.000,00 € Proračun Općine Pisarovina: 0,00 € Prihodi od prodaje dugotrajne imovine: 33.118,01 € Koncesije: 41.500,00 € |
| JAVNO PROMETNE POVRŠINE NA KOJIMA NIJE DOPUŠTEN PROMET MOTORNIM VOZILIMA | 145.000,00 € | Prihodi od prodaje dugotrajne imovine: 107.000,00 € Kapitalne pomoći iz državnog proračuna: 38.000,00 € | 122.835,67 € | Prihodi od prodaje dugotrajne imovine: 122.835,67 € Kapitalne pomoći iz državnog proračuna: 0,00 € |
| GRAĐEVINE I UREĐAJI JAVNE NAMJENE | 3.051.500,00 € | Komunalni doprinos: 25.000,00 € Proračun Općine Pisarovina: 96.900,00 € Kapitalne pomoći iz državnog proračuna: 82.000,00 € Kapitalne pomoći iz županijskog proračuna: 1.312.000,00 € Prihodi iz fondova Europske unije: 325.000,00 € Primici od zaduživanja: 875.000,00 € Prihodi od prodaje dugotrajne imovine: 335.600,00 € | 2.929.030,29 € | Komunalni doprinos: 25.000,00 € Proračun Općine Pisarovina: 40.012,99 € Kapitalne pomoći iz državnog proračuna: 80.297,25 € Kapitalne pomoći iz županijskog proračuna: 1.316.632,43 € Prihodi iz fondova Europske unije: 324.905,43 € Primici od zaduživanja: 873.454,62 € Prihodi od prodaje dugotrajne imovine: 268.727,57 € |
| JAVNA RASVJETA | 82.800,00 € | Koncesije: 82.800,00 € | 7.250,00 € | Koncesije: 7.250,00 € |
| GROBLJA I KREMATORIJI | 19.200,00 € | Proračun Općine Pisarovina: 19.200,00 € | 8.913,75 € | Proračun Općine Pisarovina:8.913,75 € |
| UKUPNO: | 3.578.500,00 € | Komunalni doprinos: 25.000,00 € Proračun Općine Pisarovina: 157.600,00 € Prihodi od prodaje dugotrajne imovine: 473.400,00 € Kapitalne pomoći iz državnog proračuna: 150.000,00 € Kapitalne pomoći iz županijskog proračuna: 1.442.000,00 € Prihodi iz fondova Europske unije: 325.000,00 € Primici od zaduživanja: 875.000,00 € Koncesije: 130.500,00 € | 3.302.647,72 € | Komunalni doprinos: 25.000,00 € Proračun Općine Pisarovina: 48.926,74 € Prihodi od prodaje dugotrajne imovine: 424.681,25 € Kapitalne pomoći iz državnog proračuna: 110.297,25 € Kapitalne pomoći iz županijskog proračuna: 1.446.632,43 € Prihodi iz fondova Europske unije: 324.905,43 € Primici od zaduživanja: 873.454,62 € Koncesije: 48.750,00 € |

Članak 2.

Unutar vrste komunalne infrastrukture iz članka 2. ovog Programa, građevine koje se planiraju graditi razvrstane su prema područjima u kojim je planirana gradnja s opisom troškova,  procijenjenom  i ostvarenom vrijednosti.

- Gradnja građevina komunalne infrastrukture radi uređenja neuređenih dijelova građevinskog područja -nije planirana niti ostvarena

- Gradnja građevina komunalne infrastrukture u uređenim dijelovima građevinskog područja planirana je i ostvarena kako slijedi:

| VRSTA KOMUNALNE INFARSTRUKTURE | OBJEKT KOMUNALNE INFRASTRUKTURE | OPIS TROŠKOVA | PROCJENA VRIJEDNOSTI | OSTVARENA VRIJEDNOST | IZVORI FINANCIRANJA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| JAVNO PROMETNE POVRŠINE NA KOJIMA NIJE DOPUŠTEN PROMET MOTORNIM VOZILIMA | Projektiranje i izgradnja nogostupa: Pisarovina (uz DC 36, Ul. V. Nazora 29-52C) – 725 m' (dovršetak izgradnje) Projektiranje nogostupa za područje cijele općine Sufinanciranje izgradnje nogostupa u centru Pisarovine (investitor Županijska uprava za ceste) | Projektna dokumentacija Izvođenje radova, stručni nadzor | 145.000,00 € | 122.835,67 € | Prihodi od prodaje dugotrajne imovine: 122.835,67 € |
| GRAĐEVINE I UREĐAJI JAVNE NAMJENE | Izgradnja autobusnih čekaonica u: - Dvoranci - Donja Kupčina | Izvođenje radova / postavljanje autobusnih čekaonica | 10.000,00 € | 2.920,00 € | Proračun Općine Pisarovina: 2.920,00 € |
|  | Izgradnja vatrogasnog doma | Projektna dokumentacija | 20.000,00 € | 0,00 € |  |
|  | Društveni dom u Lučelnici (k.č.br. 281, k.o. Lučelnica) | Izvođenje radova, stručni nadzor | 1.450.000,00 € | 1.439.725,58 € | Kapitalne pomoći iz županijskog proračuna: 1.190.473,06 € Prihodi od prodaje dugotrajne imovine: 249.252,52 € |
|  | Dogradnja DV Potočić Pisarovina (k.č.br. 674/2, k.o. Velika Jamnička) | Izvođenje radova, stručni nadzor | 1.300.000,00 € | 1.267.041,45 € | Kapitalne pomoći iz županijskog proračuna: 68.681,40 € Prihodi iz fondova Europske unije: 324.905,43 € Primici od zaduživanja: 873.454,62€ |
|  | Video nadzor općinskih objekata | Postavljanje video nadzora | 94.000,00 € | 90.737,50 € | Kapitalne pomoći iz državnog proračuna: 43.241,00 € Proračun Općine Pisarovina: 37.092,99 € Prihodi od prodaje dugotrajne imovine: 10.403,51 |
|  | Izgradnja dječjeg igrališta u Bratini | Izvođenje radova | 15.000,00 € | 0,00 € |  |
|  | Izgradnja dječjeg igrališta u Lijevom Sredičku | Izvođenje radova | 28.000,00 € | 26.508,75 € | Kapitalne pomoći iz državnog proračuna: 9.916,25 € Kapitalne pomoći iz županijskog proračuna: 6.318,60 € Prihodi od prodaje dugotrajne imovine: 9.071,54 € Komunalni doprinos: 1.202,36 € |
|  |  | Opremanje | 28.000,00 € | 27.140,00 € | Kapitalne pomoći iz državnog proračuna: 27.140,00 € |
| UKUPNO: |  |  | 3.090.000,00 € | 2.976.908,95 € | 189.291,72 € |

- Građevine komunalne infrastrukture koje će se graditi izvan građevinskog područja: nije planirano u 2025. godini

- Rekonstrukcija postojećih građevina komunalne infrastrukture planirana je i ostvarena kako slijedi:

| VRSTA KOMUNALNE INFARSTRUKTURE | OBJEKT KOMUNALNE INFRASTRUKTURE | OPIS TROŠKOVA | PROCJENA VRIJEDNOSTI | OSTVARENA VRIJEDNOST | IZVORI FINANCIRANJA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NERAZVRSTANE CESTE | Bratina, Miđani-Puheki 110 m' | Izvođenje radova, stručni nadzor | 40.000,00 € | 28.108,75 € | Kapitalne pomoći iz županijskog proračuna: 28.108,75 € |
|  | Donja Kupčina Mikan -do kapele 800 m' | Izvođenje radova, stručni nadzor | 95.000,00 € | 92.474,88 € | Kapitalne pomoći iz državnog proračuna: 27.742,00 € Kapitalne pomoći iz županijskog proračuna: 64.732,88 € |
|  | Lijevo Sredičko Jurajčeva ulica 290 m' | Izvođenje radova, stručni nadzor | 75.000,00 € | 62.606,25 € | Kapitalne pomoći iz županijskog proračuna: 37.158,37 € Prihodi od prodaje dugotrajne imovine: 25.447,88 € |
|  | Bregana Pisarovinska – odvojak Zebić 110 m´ | Izvođenje radova | 70.000,00 € | 51.428,13 € | Kapitalne pomoći iz državnog proračuna: 2.258,00 € Prihodi od prodaje dugotrajne imovine: 7.670,13 € Koncesije: 41.500,00 € |
| JAVNA RASVJETA | Proširenje javne rasvjete – dopuna rasvjetnih tijela | Revitalizacija sustava javne rasvjete | 75.500,00 € | 0,00 € | Koncesije: 0,00 € |
|  | Projekt energetske učinkovitosti javne rasvjete | Izrada projekta | 7.300,00 € | 7.250,00 € | Koncesije: 7.250,00 € |
| GROBLJA I KREMATORIJI | Izgradnja mrtvačnice Gradec Pokupski | Projektna dokumentacija | 5.200,00 € | 5.131,25 € | Proračun Općine Pisarovina: 5.131,25 € |
|  | Unutarnje uređenje mrtvačnice u Dvorancima | Izvođenje radova | 4.000,00 € | 3.782,50 € | Proračun Općine Pisarovina: 3.782,50 € |
|  | Izgradnja ograde na groblju u Dvorancima | Izvođenje radova | 10.000,00 € | 0,00 € | Proračun Općine Pisarovina: 0,00 € |
| GRAĐEVINE I UREĐAJI JAVNE NAMJENE | Zgrada stare škole- izrada rampe za invalide | Izvođenje radova | 1.500,00 € | 1.279,50 € | Kapitalne pomoći iz županijskog proračuna: 1.279,50 € |
|  | Uređenje „Stare škole“ u galerijski prostor | Projektna dokumentacija | 8.000,00 € | 7.612,50 € | Kapitalne pomoći iz županijskog proračuna: 2.828,50 € Komunalni doprinos: 4.784,00 € |
|  | Društveni dom I.G. Kovačić | Izvođenje radova | 40.000,00 € | 9.125,00 € | Kapitalne pomoći iz županijskog proračuna: 8.892,00 € Komunalni doprinos: 233,00 € |
|  | Društveni dom Donja Kupčina | Izvođenje radova | 57.000,00 € | 56.940,01 € | Kapitalne pomoći iz županijskog proračuna: 38.159,37 € Komunalni doprinos: 18.780,64 € |
| UKUPNO: |  |  | 488.500,00 € | 325.738,77 € | 533.723,01 € |

Članak 3.

Ovo Izvješće stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenim novinama Općine Pisarovina“.

KLASA:

URBROJ:

Pisarovina, __. travnja 2026.

OPĆINSKO VIJEĆE

Predsjednica

Senka Pucak