Na temelju članka 74. Zakona o komunalnom gospodarstvu ( "Narodne novine", broj 68/18, 110/18 i 32/20) i članka 17. Statuta Općine Pisarovina „Službene novine Općine Pisarovina“ br. 3/18, 3/20 i 1/21) Općinsko vijeće Općine Pisarovina na svojoj __. sjednici,  održanoj dana __. travnja 2026. godine usvojilo je

IZVJEŠĆE

o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture

za 2025. godinu

Članak 1.

Program održavanja komunalne infrastrukture u 2025. godini ( „Službene novine Općine Pisarovina“ br. 9/24, 12/25 i 17/25) obuhvaća slijedeće komunalne djelatnost kojima se osigurava održavanje komunalne infrastrukture:

- održavanje nerazvrstanih cesta

- održavanje javnih površina na kojima nije dopušten promet motornim vozilima

- održavanje građevina javne odvodnje oborinskih voda

- održavanje javnih zelenih površina

- održavanje građevina, uređaja i predmeta javne namjene

- održavanje groblja i krematorija unutar groblja

- održavanje čistoće javnih površina

- održavanje javne rasvjete

Članak 2.

Sukladno članku 1. Program održavanja komunalne infrastrukture izvršen je u 2025. godini kako slijedi:

|  | VRSTA KOMUNALNE DJELATNOSTI | Planirana vrijednost EUR | Planirani izvori financiranja | Ostvarena vrijednost EUR | Ostvareni izvori financiranja |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA | 195.287,50 | Komunalna naknada 50.000,00 EUR Sredstva ostvarena od prodaje i zakupa poljoprivrednog zemljišta i zakupa za ribnjake u vlasništvu Republike Hrvatske 10.000,00 EUR Šumski doprinos: 10.000,00 EUR Proračun Općine Pisarovina: 62.287,50 EUR Koncesijska naknada: 63.000,00 EUR | 184.611,76 | Komunalna naknada 78.992,02 EUR Sredstva ostvarena od prodaje i zakupa poljoprivrednog zemljišta i zakupa za ribnjake u vlasništvu Republike Hrvatske 9.292,55 EUR Šumski doprinos: 5.910,12 EUR Proračun Općine Pisarovina: 28.064,15 EUR Koncesijska naknada: 62.352,92 EUR |
| Nerazvrstane ceste I. I II. kategorije |  | 111.525,00 | Komunalna naknada 50.000,00 EUR Sredstva ostvarena od prodaje i zakupa poljoprivrednog zemljišta i zakupa za ribnjake u vlasništvu Republike Hrvatske 10.000,00 EUR Proračun Općine Pisarovina: 51.525,00 EUR | 112.476,51 | Komunalna naknada 78.992,02 EUR Sredstva ostvarena od prodaje i zakupa poljoprivrednog zemljišta i zakupa za ribnjake u vlasništvu Republike Hrvatske 9.292,55 EUR Proračun Općine Pisarovina: 24.191,94 EUR |
| Nerazvrstane ceste III. kategorije |  | 83.762,50 | Šumski doprinos: 10.000,00 EUR Proračun Općine Pisarovina: 10.762,50 EUR Koncesijska naknada: 63.000,00 EUR | 72.135,25 | Šumski doprinos: 5.910,12 EUR Proračun Općine Pisarovina: 3.872,21 EUR Koncesijska naknada: 62.352,92 EUR |

Pod održavanjem nerazvrstanih cesta podrazumijeva se skup mjera i radnji koje se obavljaju tijekom cijele godine na nerazvrstanim cestama, uključujući i svu opremu, uređaje i  instalacije, sa svrhom održavanja prohodnosti i tehničke ispravnosti cesta i prometne sigurnosti na njima (redovito održavanje), kao i mjestimičnog poboljšanja elemenata ceste, osiguravanja sigurnosti i trajnosti ceste i cestovnih objekata i povećanja sigurnosti prometa (izvanredno održavanje), a u skladu s propisima kojima je uređeno održavanje cesta.

U skladu s navedenim dajemo detaljan prikaz mjera i radnji obavljenih na održavanju nerazvrstanih cesta u toku 2025. godine kao i troškova proizašlih iz navedenih radnji:

| MJESNI ODBOR |  | navoz kamena |  |  | izrada AB propusta ø |  |  |  | Malči- ranje | Rad | Orezivanje | Hitni rad., zimska sl. asfalt., znakovi € | IZVRŠENO bez PDV-a | IZVRŠENO s PDV-om |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 0-30 | 0-60 | stijena | 400 | 500 | 600 | 800 |  | stroja | granja |  |  |  |
|  |  | m³ | m³ | m³ | m′ | m′ | m′ | m′ | m′ | h | m′ |  |  |  |
| PISAROVINA |  | 105 | 0 | 0 | 21 | 9 | 0 | 0 | 11.920 | 10 |  |  | 10.252,00 € | 12.815,00 € |
| DONJA KUPČINA |  | 70 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 34.960 | 16 |  |  | 5.980,30 € | 7.475,38 € |
| BRATINA |  | 63 | 0 | 0 | 32 | 16 | 0 | 0 | 68.580 | 13 |  |  | 13.958,30 € | 17.447,88 € |
| BREGANA PISAROVINSKA |  | 76 | 0 | 0 | 12 | 8 | 0 | 0 | 24.113 | 73 |  |  | 10.824,80 € | 13.531,00 € |
| LUČELNICA |  | 23 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 68.000 | 12 |  |  | 3.612,00 € | 4.515,00 € |
| LIJEVO SREDIČKO |  | 134 | 45 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 17.824 | 127 |  |  | 14.331,32 € | 17.914,15 € |
| GRADEC POKUPSKI |  | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.940 | 0 |  |  | 618,80 € | 773,50 € |
| SELSKO BRDO |  | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.640 | 5 |  |  | 1.589,20 € | 1.986,50 € |
| DVORANCI |  | 68 | 0 | 0 | 19 | 28 | 13 | 0 | 35.760 | 0 |  |  | 14.746,79 € | 18.433,49 € |
| VELIKA JAMNIČKA |  | 37 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 10.010 | 14 |  |  | 4.111,70 € | 5.139,63 € |
| UKUPNO IZVRŠENO NERAZVRSTANE CESTE I. I II. KATEGORIJE |  | 610 | 45 | 0 | 103 | 69 | 13 | 0 | 285.747 | 271 |  | 9.956,00 € | 89.981,21 € | 112.476,51 € |
| MJESNI ODBOR |  | navoz kamena |  |  | izrada AB propusta ø |  |  |  | Malči- ranje | Rad | Orezivanje | Hitne interv. € | IZVRŠENO bez PDV-a | IZVRŠENO s PDV-om |
|  |  | 0-30 | 0-60 | stijena | 400 | 500 | 600 | 800 |  | stroja | Granja |  |  |  |
|  |  | m³ | m³ | m³ | m′ | m′ | m′ | m′ | m′ | h | m′ |  |  |  |
| PISAROVINA |  | 82 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9.200 | 8 |  |  | 4.080,47 € | 5.100,59 € |
| DONJA KUPČINA |  | 260 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 47.400 | 124 |  |  | 18.629,50 € | 23.286,88 € |
| BRATINA |  | 276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.600 | 0 |  |  | 9.948,00 € | 12.435,00 € |
| BREGANA PISAROVINSKA |  | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.800 | 0 |  |  | 754,00 € | 942,50 € |
| LUČELNICA |  | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.400 | 4 |  |  | 3.199,23 € | 3.999,04 € |
| LIJEVO SREDIČKO |  | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.500 | 2 |  |  | 1.258,00 € | 1.572,50 € |
| GRADEC POKUPSKI |  | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.400 | 0 |  |  | 2.382,00 € | 2.977,50 € |
| SELSKO BRDO |  | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1.645,00 € | 2.056,25 € |
| DVORANCI |  | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.600 | 209 |  |  | 12.433,00 € | 15.541,25 € |
| VELIKA JAMNIČKA |  | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800 | 25 |  |  | 3.379,00 € | 4.223,75 € |
| UKUPNO IZVRŠENO NERAZVRSTANE CESTE III. KATEGORIJE |  | 912 | 60 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 87.700 | 372 |  |  | 57.708,20 € | 72.135,25 € |
|  | SVEUKUPNO IZVRŠENO NERAZVRSTANE CESTE I., II., I III. KATEGORIJE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 147.689,41 € | 184.611,76 € |

|  | VRSTA KOMUNALNE DJELATNOSTI | Planirana vrijednost EUR | Planirani izvori financiranja | Ostvarena vrijednost EUR | Ostvareni izvori financiranja |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA NA KOJIMA NIJE DOPUŠTEN PROMET MOTORNIM VOZILIMA | 70.000,00 | Komunalna naknada: 50.000,00 EUR Koncesijska naknada: 20.000,00 EUR | 17.417,31 | Komunalna naknada 17.417,31 EUR |
| Održavanje javnih površina na kojima nije dopušten promet motornim vozilima |  | 70.000,00 | Komunalna naknada: 50.000,00 EUR Koncesijska naknada: 20.000,00 EUR | 17.417,31 | Komunalna naknada 17.417,31 EUR |

Pod održavanjem javnih površina na kojima nije dopušten promet motornih vozila podrazumijeva se održavanje i popravci tih površina kojima se osigurava njihova funkcionalna ispravnost.

U skladu s navedenim dajemo detaljan prikaz mjera i radnji obavljenih na održavanju javnih površina na kojima nije dopušten promet motornim vozilima u toku 2025. godine kao i troškova proizašlih iz navedenih radnji:

| Opis radova, usluga, robe… | Lokacija radova | Količina | Iznos bez PDV-a € | Iznos s PDV-om € |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Izgradnja temeljne stope za hidrometeorološku stanicu | kč.br. 2002/2, k.o. Pisarovina II | 9 radnih sati | 213,63 | 267,04 |
| Ucjevljenje odvodnog jarka za pristup javnoj površini | kč.br. 1507, k.o. Lijevo sredičko | 18 radnih sati | 1.472,00 | 1.840,00 |
| Intervencija na nogostupu | M.O. Donja Kupčina | 14 radnih sati | 630,00 | 787,50 |
| Izgradnja temeljne ploče | Prostor Kupskih večeri | 1 kom | 5.350,00 | 6.687,50 |
| Popravak revizionog okna na nogostupu | kraj parkirališta osnovne škole | 8 radnih sati | 122,00 | 152,50 |
| Priprema izvoda za napajanje reklame | Križanje 1 | 1 radni sat | 24,00 | 30,00 |
| Intervencija na javnoj površini | Lučelnica, Gornje Mikše, Salajci | 3 radna sata | 150,00 | 187,50 |
| Utovar i odvoz pontona | Gradec Pokupski | 2 radna sata | 90,00 | 112,50 |
| Elektro radovi igralište Bratina ELSTROM d.o.o. | Bratina | 3 radna sata | 210,00 | 262,50 |
| Prijevoz pontona | Lijevo Sredičko | 4 radna sata | 160,00 | 200,00 |
| Održavanje parkirališta kod dječjeg vrtića | Dječji vrtić Pisarovina | 4 radna sata | 210,00 | 262,50 |
| Bojanje nadstrešnice | Prostor Kupskih večeri | 1 kom | 542,40 | 678,00 |
| Dovoz panel ograde | Škola Bratina | 70 km | 87,50 | 109,38 |
| Montaža klupe (rad i materijal) | Stara škola | 1 radni sat | 24,00 | 30,00 |
| Označavanje prskalica za navodnjavanje na javnim površinama | Centar Pisarovina | 2 radna sata | 28,00 | 35,00 |
| Postavljanje rubnjaka i opločnika | Stara škola | 4 radna sata | 100,00 | 125,00 |
| Strojno planiranje zemljanog materijala | Stara škola | 1 radni sat | 50,00 | 62,50 |
| Održavanje trga | Pisarovina | 7 radnih sati | 189,00 | 236,25 |
| Izrada prilazne rampe | Bratina | 6 radnih sati | 159,82 | 199,78 |
| Postavljanje tabli i znakova na javnim površinama, rad rovokopača | Dječje igralište Donja Kupčina, mrtvačnica Donja kupčin, crkva Donja Kupčina) | 10 radnih sati | 368,00 | 460,00 |
| Instalacija nesmrzavajuće slavine | Javna površina kod osnovne škole | 1 kom | 300,00 | 375,00 |
| Popravak znaka na javnoj površini | Skretanje za Peneziće | 1 radni sat | 14,00 | 17,50 |
| Popravak nadzorne kamere | Pisarovina, centar | 1 radni sat | 24,00 | 30,00 |
| popravak stupića | Pisarovina, centar | 2 radni sat | 14,00 | 17,50 |
| Popravak prskalica | Križanje 1 | 4 radna sata | 66,00 | 82,50 |
| Uklanjanje potrganih sprava na dječjem igralištu | Lijevo Sredičko | 2 radna sata | 28,00 | 35,00 |
| Popravak slavine | Lijevo Sredičko | 1 radni sat | 24,00 | 30,00 |
| Popravak pumpe za navodnjavanje | Pisarovina, centar | 22 radna sata | 729,00 | 911,25 |
| Popravak sprava | Dječje igralište Pisarovina | 2 radna sata | 28,00 | 35,00 |
| Uklanjanje potrgane sprave na dječjem igralištu | Pisarovina | 3 radna sata | 104,00 | 130,00 |
| rad kombiniranog rovokopača, nabava i ugradnja kamena | Donja Kupčina | 33 radna sata | 1.447,00 | 1.808,75 |
| Preseljenje autobusne stanice | Vodopije, Dvoranci | 20 radnih sati | 667,75 | 834,69 |
| Šalanje i betonaža temeljne ploče za autobusnu stanicu | Vodopije, Dvoranci | 12 radnih sati | 307,75 | 384,69 |
| UKUPNO |  |  | 13.933,85 | 17.417,31 |

|  | VRSTA KOMUNALNE DJELATNOSTI | Planirana vrijednost EUR | Planirani izvori financiranja | Ostvarena vrijednost EUR | Ostvareni izvori financiranja |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3. | ODRŽAVANJE GRAĐEVINA JAVNE ODVODNJE OBORINSKIH VODA | 64.712,50 | Koncesijska naknada: 64.712,50 EUR | 62.950,25 | Koncesijska naknada: 62.950,25 EUR |
| Održavanje građevina javne odvodnje oborinskih voda |  | 64.712,50 | Koncesijska naknada: 64.712,50 EUR | 62.950,25 | Koncesijska naknada: 62.950,25 EUR |

Pod održavanjem građevina javne odvodnje oborinskih voda podrazumijeva se upravljanje i održavanje građevina koje služe prihvatu, odvodnji i ispuštanju oborinskih voda iz građevina i površina javne namjene u građevinskom području, uključujući i građevine koje služe prihvatu, odvodnji i ispuštanju oborinskih i drugih otpadnih voda, osim građevina u vlasništvu javnih isporučitelja vodnih usluga koje, prema posebnim propisima o vodama, služe zajedničkom prihvatu, odvodnji i ispuštanju oborinskih i drugih otpadnih voda.

U skladu s navedenim dajemo detaljan prikaz mjera i radnji obavljenih na održavanju građevina javne odvodnje oborinskih voda u toku 2025. godine kao i troškova proizašlih iz navedenih radnji:

| Nerazvrstane ceste I. i II. kategorije |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| MJESNI ODBOR | čišćenje | iskop | Financije € | Financije € |
|  | građevina javne odvodnje oborinskih voda | građevina javne odvodnje oborinskih voda | IZVRŠENO bez PDV-a | IZVRŠENO s PDV-om |
|  | m′ | m′ |  |  |
| PISAROVINA | 1.160 | 110 | 5.350,00 € | 6.687,50 € |
| DONJA KUPČINA | 2.040 | 0 | 8.160,00 € | 10.200,00 € |
| BRATINA | 1.835 | 0 | 7.340,00 € | 9.175,00 € |
| BREGANA PISAROVINSKA | 750 | 0 | 3.000,00 € | 3.750,00 € |
| LUČELNICA | 1.425 | 0 | 5.700,00 € | 7.125,00 € |
| LIJEVO SREDIČKO | 250 | 0 | 1.000,00 € | 1.250,00 € |
| GRADEC POKUPSKI | 250 | 0 | 1.000,00 € | 1.250,00 € |
| SELSKO BRDO | 540 | 0 | 2.160,00 € | 2.700,00 € |
| DVORANCI | 330 | 110 | 1.870,00 € | 2.337,50 € |
| VELIKA JAMNIČKA | 530 | 0 | 2.120,00 € | 2.650,00 € |
| UKUPNO IZVRŠENO NERAZVRSTANE CESTE I. I II. KATEGORIJE | 9.110 | 220 | 37.700,00 € | 47.125,00 € |
| Nerazvrstane ceste III. kategorije |  |  |  |  |
| MJESNI ODBOR | čišćenje | iskop | Financije € | Financije € |
|  | građevina javne odvodnje oborinskih voda | građevina javne odvodnje oborinskih voda | IZVRŠENO bez PDV-a | IZVRŠENO s PDV-om |
|  | m′ | m′ |  |  |
| PISAROVINA | 300 | 100 | 1.700,00 € | 2.125,00 € |
| DONJA KUPČINA | 520 | 0 | 2.080,00 € | 2.600,00 € |
| BRATINA | 315 | 100 | 1.760,00 € | 2.200,00 € |
| BREGANA PISAROVINSKA | 0 | 0 | 0,00 € | 0,00 € |
| LUČELNICA | 100 | 0 | 400,00 € | 500,00 € |
| LIJEVO SREDIČKO | 110 | 0 | 440,00 € | 550,00 € |
| GRADEC POKUPSKI | 510 | 0 | 2.040,00 € | 2.550,00 € |
| SELSKO BRDO | 280 | 0 | 1.120,00 € | 1.400,00 € |
| DVORANCI | 350 | 0 | 1.400,00 € | 1.750,00 € |
| VELIKA JAMNIČKA | 430 | 0 | 1.720,00 € | 2.150,00 € |
| UKUPNO IZVRŠENO NERAZVRSTANE CESTE III. KATEGORIJE | 2.915 | 200 | 12.660,00 € | 15.825,00 € |
| SVEUKUPNO IZVRŠENO ČIŠĆENJE I ISKOP GRAĐEVINA JAVNE ODVODNJE OBORINSKIH VODA | 12.025 | 420 | 50.360 € | 62.950,25 € |

|  | VRSTA KOMUNALNE DJELATNOSTI | Planirana vrijednost EUR | Planirani izvori financiranja | Ostvarena vrijednost EUR | Ostvareni izvori financiranja |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4. | ODRŽAVANJE JAVNIH ZELENIH POVRŠINA | 30.000,00 | Koncesijska naknada: 15.000,00 EUR Proračun Općine Pisarovina: 15.000,00 EUR | 48.554,25 | Koncesijska naknada: 33.554,25 EUR Proračun Općine Pisarovina: 15.000,00 EUR |
| Održavanje javnih zelenih površina |  | 30.000,00 | Koncesijska naknada: 15.000,00 EUR Proračun Općine Pisarovina: 15.000,00 EUR | 48.554,25 | Koncesijska naknada: 33.554,25 EUR Proračun Općine Pisarovina: 15.000,00 EUR |

Pod održavanjem javnih zelenih površina podrazumijeva se košnja, obrezivanje i sakupljanje biološkog otpada s javnih zelenih površina, obnova, održavanje i njega drveća, ukrasnog grmlja i drugog bilja, popločenih i nasipanih površina u parkovima, opreme na dječjim igralištima, fitosanitarna zaštita bilja i biljnog materijala za potrebe održavanja i drugi poslovi potrebni za održavanje tih površina.

U skladu s navedenim dajemo detaljan prikaz mjera i radnji obavljenih na održavanju javnih zelenih površina u toku 2025. godine kao i troškova proizašlih iz navedenih radnji:

| Opis radova, usluga, robe… | Lokacija radova | Količina | Iznos bez PDV-a € | Iznos sPDV-om € |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Rad djelatnika - košnja motornom kosilicom | Križanje 1, križanje 3, Kružni tok Sladović, pored nove zgrade općine, parkiralište u gospodarskoj zoni, javna površina ispred veterinarske stanice, pored Doma kulture Pisarovina | 17 radnih sati | 425,00 | 531,25 |
| Održavanje dječjeg igrališta | Pisarovina | 8 radnih sati | 190,00 | 237,50 |
| Uklanjanje palog stabla | Lučelnica, Gornje Mikše, Salajci | 1 radni sat | 25,00 | 31,25 |
| Strojno frezanje rotora 2x | Pisarovina, kod Sladovića | 3 radna sata | 75,00 | 93,75 |
| Uklanjanje palog stabla | Lijevo Sredičko, obala Kupe | 2 radna sata | 78,00 | 97,50 |
| Obrezivanje i rušenje drveća | Prostor Kupskih večeri | 20 radnih sati | 1.200,00 | 1.500,00 |
| Košnja trave i malčiranje | Javne površine na području cijele općine | 86 radnih sati | 2.400,00 | 3.000,00 |
| Rad djelatnika - košnja motornom kosilicom | Bratina, Pisarovina | 11 radnih sati | 275,00 | 343,75 |
| Dječje igralište Bratina, postavljanje ograde, ugradnja kamene granulacije | Bratina | 13 radnih sati | 1.245,45 | 1.556,81 |
| Rad djelatnika sa motornom kosilicom | Lijevo Sredičko, Stara škola, spomenik Jamnička Kiselica, spomenik Petrinske stani, prostor kupskih večeri, dječje igralište Pisarovina, plaža Lijevo Sredičko, dječje igralište Donja Kupčina, Zavičajni muzej Donja Kupčina | 91 radni sat | 2.625,00 | 3.281,25 |
| Košnja javne površine ( gorivo) | Lijevo Sredičko |  | 24,20 | 30,25 |
| Uklanjanje stupova | Prilaz prostoru kupskih večeri | 1 radni sat | 50,00 | 62,50 |
| Košnja autobusnih stanica | Autobusne stanice na području cijele općine | 26 radnih sati | 650,00 | 812,50 |
| Rad djelatnika sa motornom kosilicom | Dječje igralište lučelnica, križanje 1 i 3, kružni tok kod Sladovića, dječje igralište Pisarovina, Stara škola, jamnica Pisarovinska, Nova općina | 42 radna sata | 1.150,00 | 1.437,50 |
| Rad djelatnika sa motornom kosilicom | Gradec Pokupski | 26 radnih sati | 650,00 | 812,50 |
| Rad djelatnika sa motornom kosilicom | Bregana Pisarovinska | 81 radni sat | 1.879,00 | 2.348,75 |
| Rad djelatnika sa motornom kosilicom | Velika Jamnička | 22 radna sata | 518,00 | 647,50 |
| Malčiranje trave | Lijevo Sredičko | 28 radnih sati | 5.108,00 | 6.385,00 |
| Rad djelatnika sa motornom kosilicom | Lijevo Sredičko | 103 radna sata | 2.575,00 | 3.218,75 |
| Rad djelatnika sa motornom pilom | Lijevo Sredičko | 26 radnih sati | 650,00 | 812,50 |
| Rad djelatnika sa motornom kosilicom | Pisarovina | 214 radnih sati | 5.350,00 | 6.687,50 |
| Malčiranje trave | Pisarovina | 16 radnih sati | 800,00 | 1.000,00 |
| Rad djelatnika sa motornom pilom | Pisarovina | 14 radnih sati | 350,00 | 437,50 |
| Rad kombiniranog rovokopača i prijevoz materijala | Pisarovina | 7 radnih sati | 320,00 | 400,00 |
| Rad djelatnika sa motornom kosilicom | Donja Kupčina | 46 radnih sati | 1.150,00 | 1.437,50 |
| Malčiranje trave | Donja Kupčina | 17 radnih sati | 850,00 | 1.062,50 |
| Rad djelatnika sa motornom pilom | Donja Kupčina | 8 radnih sati | 200,00 | 250,00 |
| Malčiranje trave | Prostor Kupskih večeri | 20 radnih sati | 1.000,00 | 1.250,00 |
| Rad djelatnika sa motornom kosilicom | Prostor Kupskih večeri | 48 radnih sati | 1.200,00 | 1.500,00 |
| Malčiranje trave | Bratina | 24 radnih sati | 1.200,00 | 1.500,00 |
| Rad djelatnika sa motornom kosilicom | Bratina | 38 radnih sati | 950,00 | 1.187,50 |
| Rad kombiniranog rovokopača i prijevoz materijala | Bratina | 18 radnih sati | 438,00 | 547,50 |
| Rušenje stabla | Bratina | 6 kom | 1.300,00 | 1.625,00 |
| Rad djelatnika sa motornom pilom | Pisarovina | 12 radnih sati | 300,00 | 375,00 |
| Rad kombiniranog rovokopača | Pisarovina | 2 radna sata | 100,00 | 125,00 |
| Rad djelatnika sa motornom pilom, utovar i odvoz granja | Bratina | 51 radni sat | 1.542,75 | 1.928,44 |
| UKUPNO |  |  | 38.843,40 | 48.554,25 |

5. ODRŽAVANJE GRAĐEVINA, UREĐAJA I PREDMETA JAVNE NAMJENE

Pod održavanjem građevina, uređaja i predmeta javne namjene podrazumijeva se održavanje, popravci i čišćenje tih građevina, uređaja i predmeta.

Općinski objekti nisu komunalna infrastruktura temeljem članaka 59. i 60. Zakona o komunalnom gospodarstvu pa nemamo planiranih niti realiziranih rashoda s te osnove.

|  | VRSTA KOMUNALNE DJELATNOSTI | Planirana vrijednost EUR | Planirani izvori financiranja | Ostvarena vrijednost EUR | Ostvareni izvori financiranja |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6. | ODRŽAVANJE GROBLJA | 10.000,00 | Komunalna naknada: 10.000,00 EUR | 461,16 | Komunalna naknada: 461,16 EUR |
| Održavanje groblja na području općine |  | 10.000,00 | Komunalna naknada: 10.000,00 EUR | 461,16 | Komunalna naknada: 461,16 EUR |

Pod održavanjem groblja i krematorija unutar groblja podrazumijeva se održavanje prostora i zgrada za obavljanje ispraćaja i ukopa pokojnika te uređivanje putova, zelenih i drugih površina unutar groblja.

|  | VRSTA KOMUNALNE DJELATNOSTI | Planirana vrijednost EUR | Planirani izvori financiranja | Ostvarena vrijednost EUR | Ostvareni izvori financiranja |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7. | ODRŽAVANJE ČISTOĆE JAVNIH POVRŠINA | 20.000,00 | Koncesijska naknada za odvoz otpada: 3.400,00 EUR Vlastiti prihodi: 5.000,00 EUR Koncesijska naknada dimnjačar: 600,00 EUR Spomenička renta: 200,00 EUR Proračun Općine Pisarovina: 10.800,00 EUR | 20.774,46 | Koncesijska naknada za odvoz otpada: 3.318,07 EUR Vlastiti prihodi: 4.265,00 EUR Koncesijska naknada dimnjačar: 564,07 EUR Spomenička renta: 9,72 EUR Koncesijska naknada: 12.617,60 |
| Održavanje prostora sajmišta |  | 2.500,00 | Vlastiti prihodi: 2.500,00 EUR | 2.475,63 | Vlastiti prihodi: 2.475,63 EUR |
| Održavanje čistoće javnih površina |  | 17.500,00 | Koncesijska naknada za odvoz otpada: 3.400,00 EUR Vlastiti prihodi: 2.500,00 EUR Koncesijska naknada dimnjačar: 600,00 EUR Spomenička renta: 200,00 EUR Proračun Općine Pisarovina: 10.800,00 EUR | 18.298,83 | Koncesijska naknada za odvoz otpada: 3.318,07 EUR Vlastiti prihodi: 1.789,37 EUR Koncesijska naknada dimnjačar: 564,07 EUR Spomenička renta: 9,72 EUR Koncesijska naknada: 12.617,60 |

Pod održavanjem čistoće javnih površina podrazumijeva se čišćenje površina javne namjene osim javnih cesta, koje obuhvaća ručno i strojno čišćenje i pranje javnih površina od otpada, snijega i leda, kao i postavljanje i čišćenje košarica za otpatke i uklanjanje otpada koje je nepoznata osoba odbacila na javnu površinu ili zemljište u vlasništvu jedinice lokalne samouprave.

U skladu s navedenim dajemo detaljan prikaz mjera i radnji obavljenih na održavanju čistoće javnih površina u toku 2025. godine kao i troškova proizašlih iz navedenih radnji:

| Opis radova, usluga, robe… | Lokacija radova | Količina | Iznos bez PDV-a € | Iznos sPDV-om € |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Zimska služba - čišćenje i posipavanje javnih površina | Trg Pisarovina, širi centar Pisarovina(dom kulture, stara škola), autobusne stanice, nogostup Pisarovina (centar-škola-vrtić)društveni domovi Donja Kupčina, Gradec Pokupski, Lijevo Sredičko, Bregana Pisarovinska | 2 | 2.100,00 | 2.625,00 |
| Čišćenje autobusnih stanica | Područje cijele općine | 50 radnih sati | 850,00 | 1.062,50 |
| Utovar i prijevoz sakupljenog smeća u akciji "Zelena Pisarovina" (rad rovokopača, kamionski prijevoz, rad djelatnika) | Područje cijele općine | 20 radnih sati | 490,00 | 612,50 |
| Čišćenje javnih površina | Centar Pisarovine | 20 radnih sati | 280,00 | 350,00 |
| Sakupljanje i odvoz smeća | Bratina, Jagodični put | 3 radna sata | 42,00 | 52,50 |
| Čišćenje odvodne kanalice | Zgrada stare općine | 1 radni sat | 14,00 | 17,50 |
| Sakupljanje i odvoz smeća | Donja kupčina | 1 radni sat | 14,00 | 17,50 |
| Sakupljanje i odvoz smeća | Dvoranci, Nova cesta | 2 radna sata | 28,00 | 35,00 |
| Čišćenje i puštanje u rad fontane | Centar Pisarovine | 12 radnih sati | 168,00 | 210,00 |
| Čišćenje javnih površina | Centar Pisarovine, prostor Kupskih večeri, Plaža Lijevo Sredičko, dječje igralište Pisarovina, gospodarska zona | 29 radnih sati | 682,00 | 852,50 |
| Čišćenje autobusnih stanica | Područje cijele općine | 29 radnih sati | 493,00 | 616,25 |
| Čišćenje prostora kupskih večeri | Prostor Kupskih večeri | 18 radnih sati | 306,00 | 382,50 |
| Skupljanje smeća | Parkiralište u gospodarskoj zoni | 2 radna sata | 28,00 | 35,00 |
| Čišćenje javnih površina | Centar Pisarovine | 3 radna sata | 51,00 | 63,75 |
| Čišćenje prostora kupskih večeri | Prostor Kupskih večeri | 6 radnih sati | 150,00 | 187,50 |
| Uklanjanje razbijenog stakla | Donja Kupčina, Bregana Pisarovinska | 4 radna sata | 56,00 | 70,00 |
| Čišćenje dječjeg igrališta | Pisarovina | 2 radna sata | 28,00 | 35,00 |
| Rad djelatnika - posipavanje javne površine sipinom | Trg Pisarovina | 2 radna sata | 22,56 | 28,20 |
| Uređenje spomenika Petrinske stani | Donja Kupčina | 4 radna sata | 56,00 | 70,00 |
| Čišćenje trga i fontane | Pisarovina | 4 radna sata | 56,00 | 70,00 |
| Čišćenje plaže | Lijevo Sredičko | 5 radna sata | 56,00 | 70,00 |
| Čišćenje dječjeg igrališta | Pisarovina | 1 radni sat | 50,00 | 62,50 |
| Čišćenje javnih površina | Lučelnica, Gornje Mikše, Salajci | 54 radna sata | 918,00 | 1.147,50 |
| Čišćenje javnih površina | Lijevo Sredičko | 19 radnih sati | 323,00 | 403,75 |
| Čišćenje javnih površina | Pisarovina | 165 radnih sati | 2.805,00 | 3.506,25 |
| Čišćenje javnih površina | Donja Kupčina | 17 radnih sati | 544,00 | 680,00 |
| Čišćenje javnih površina | Prostor Kupskih večeri | 1, radnih sati | 1.275,00 | 1.593,75 |
| Zimska služba - čišćenje i posipavanje javnih površina | Javne površine na području općine | 1,5 radnih sati | 1.852,50 | 2.315,63 |
| Čišćenje javnih površina | Bratina | 18 radnih sati | 306,00 | 382,50 |
| Čišćenje autobusnih stanica | Lijevo Sredičko | 2 radna sata | 34,00 | 42,50 |
| Čišćenje autobusnih stanica | Gredec Pokupski | 2 radna sata | 34,00 | 42,50 |
| Čišćenje javnih površina | Pisarovina | 22 radna sata | 374,00 | 467,50 |
| Čišćenje javnih površina | Velika Jamnička | 2 radna sata | 34,00 | 42,50 |
| Čišćenje javnih površina | Bregana Pisarovinska | 5 radnih sati | 85,00 | 106,25 |
| Čišćenje autobusnih stanica | Dvoranci | 2 radna sata | 34,00 | 42,50 |
| UKUPNO |  |  | 14.639,06 | 18.298,83 |

|  | VRSTA KOMUNALNE DJELATNOSTI | Planirana vrijednost EUR | Planirani izvori financiranja | Ostvarena vrijednost EUR | Ostvareni izvori financiranja |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8. | ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE | 96.500,00 | Komunalni doprinos: 20.000,00 EUR Komunalna naknada: 50.000,00 EUR Proračun Općine Pisarovina: 26.500,00 EUR | 89.932,79 | Komunalni doprinos: 22.195,32 EUR Komunalna naknada: 50.000,00 EUR Proračun Općine Pisarovina: 17.737,47 EUR |
| Električna energija za javnu rasvjetu |  | 40.000,00 | Komunalni doprinos: 10.000,00 EUR Komunalna naknada: 30.000,00 EUR | 36.049,54 | Komunalni doprinos: 10.000,00 EUR Komunalna naknada: 26.049,54 EUR |
| Održavanje javne rasvjete |  | 56.500,00 | Komunalni doprinos: 10.000,00 EUR Komunalna naknada: 20.000,00 EUR Proračun Općine Pisarovina: 26.500,00 EUR | 53.883,25 | Komunalni doprinos: 12.195,32 EUR Komunalna naknada: 23.950,46 EUR Proračun Općine Pisarovina: 17.737,47 EUR |

Pod održavanjem javne rasvjete podrazumijeva se upravljanje i održavanje instalacija javne rasvjete, uključujući podmirivanje troškova električne energije za rasvjetljavanje površina javne namjene.

U skladu s navedenim dajemo prikaz održavanja javne rasvjete u toku 2024. godine kao i troškova proizašlih iz navedenih radnji:

| Opis radova, usluga, robe… | Lokacija radova | Iznos bez PDV-a € | Iznos sPDV-om € |
| --- | --- | --- | --- |
| Održavanje javne rasvjete ELSTROM d.o.o., račun dobavljača br. 48-01-1, lokacije, radovi i materijal navedeni u prilogu uz račun koji je prilog ovom izvješću | Navedeno na prilogu izvješću | 2.420,00 | 3.025,00 |
| Održavanje javne rasvjete ELSTROM d.o.o., račun dobavljača br. 56-01-1, lokacije, radovi i materijal navedeni u prilogu uz račun koji je prilog ovom izvješću | Navedeno na prilogu izvješću | 19.994,00 | 24.992,50 |
| Održavanje javne rasvjete ELSTROM d.o.o., račun dobavljača br. 129-01-1, lokacije, radovi i materijal navedeni u prilogu uz račun koji je prilog ovom izvješću | Navedeno na prilogu izvješću | 17.775,60 | 22.219,50 |
| Elektroradovi na javnoj rasvjeti (svjetiljke ošteće prilikom prenapona u mreži) | Jakolići, Bratina | 1.170,00 | 1.462,50 |
| Održavanje javne rasvjete ELSTROM d.o.o., račun dobavljača br. 129-01-1, lokacije, radovi i materijal navedeni u prilogu uz račun koji je prilog ovom izvješću | Navedeno na prilogu izvješću | 1.747,00 | 2.183,75 |
| UKUPNO |  | 43.106,60 | 53.883,25 |

Prilozi računima za održavanje javne rasvjete s navedenim točnim lokacijama, opisima obavljenih radova te ugrađenim materijalom sastavni su dio ovog izvješća.

Članak 3.

Ovo Izvješće stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenim novinama Općine Pisarovina“.

KLASA:

URBROJ:

Pisarovina, __ travnja 2026.

OPĆINSKO VIJEĆE

Predsjednica

Senka Pucak